PROJECT ssamAI

한국 교원 특화 AI 에이전트 하네스 플랫폼

Product Requirements Document (PRD) v1.0

| 작성일 | 2026년 6월 22일 |
| --- | --- |
| 버전 | v1.1 (커뮤니티 기능 추가) |
| 작성 | UBION Co., Ltd. |
| 상태 | 초안 (Draft) |

# 1. 제품 개요

## 1.1 배경 및 문제 정의

한국 초·중·고 교원들의 AI 도구 활용률은 빠르게 증가하고 있으나, 현재 시중에 존재하는 AI 에이전트 플랫폼들은 교원 사용자에게 다음과 같은 진입장벽을 제공한다:

- LLM API 키 직접 설정 및 모델 선택의 기술적 복잡성

- 한국 교육 현장에 특화된 파워포인트(수업 자료) 및 아래아 한글(행정 문서) 처리 기능 부재

- 교원 개인의 교육 철학, 담당 과목, 학생 특성 등 맥락 정보를 기억하는 장기 메모리 시스템 부재

- 월 수십만 원에 달하는 고비용 구조로 인한 개인 사용 어려움

Project ssamAI는 이러한 문제를 해결하기 위해 교원 전용으로 최적화된 AI 에이전트 하네스(Harness) 플랫폼을 구축한다.

## 1.2 제품 비전

✦ 핵심 비전 모든 교원이 자신만의 AI 조교(Teaching Assistant)를 갖는 환경을 제공한다. 교원은 수업 자료와 행정 문서를 AI와 함께 손쉽게 작성·수정·생성하며, AI는 해당 교원의 교육 스타일과 맥락을 지속적으로 학습·기억한다.

## 1.3 목표 사용자 (Target Users)

| 구분 | 설명 |
| --- | --- |
| 주요 타깃 | 초·중·고 교원 (공립·사립 포함), 특히 디지털 도구에 관심 있는 얼리어답터 교원 |
| 보조 타깃 | 교육대학원생, 교원 연수 담당자 |
| 활용 규모 | 기관 단위(학교) 또는 개인 구독 모두 지원 |

# 2. 핵심 가치 제안

| 구분 | 문제 | ssamAI 해결책 |
| --- | --- | --- |
| 기술 장벽 | LLM API 설정이 어렵다 | LLM 선택·연결 과정 완전 자동화 |
| 비용 | ChatGPT Plus 등 고비용 | 월 10,000~20,000원 구독으로 충분한 사용량 제공 |
| 맥락 부재 | 매번 교원 정보 재입력 필요 | Graphiti 기반 장기 메모리로 교원 페르소나 영구 보존 |
| 포맷 한계 | PPT·한글 처리 불가 | PowerPoint·한글(.hwp) 파일 직접 읽기·수정·생성 |
| 언어·UX | 영문 인터페이스 | 교원 맞춤 한국어 UI/UX 전면 제공 |

# 3. 시스템 아키텍처 (MVP)

## 3.1 전체 구조

아키텍처 레이어 구성 (4-Layer) Layer 1 ¦ Frontend (한국 교원 맞춤 UI) Layer 2 ¦ Agent Harness Core (LibreChat 또는 Onyx 기반 백엔드) Layer 3 ¦ Multi-LLM Router + Document Engine Layer 4 ¦ Graphiti 장기 메모리 (지식 그래프 + 벡터 하이브리드)

## 3.2 Layer 1: 프론트엔드

- 기술 스택: React (또는 Next.js) + 한국어 UI

- 주요 화면: 대화 인터페이스, 파일 업로드/다운로드, 교원 페르소나 설정, 자료 라이브러리

- 파일 처리: 드래그앤드롭으로 .pptx / .hwp / .hwpx 업로드

- 모바일 대응: 반응형 웹 (초기 버전은 데스크톱 우선)

## 3.3 Layer 2: Agent Harness Core

- 오픈소스 기반: LibreChat 또는 Onyx를 백엔드 에이전트 프레임워크로 활용

  - LibreChat: 멀티모델 지원, 플러그인 시스템, 활발한 커뮤니티

  - Onyx (구 Danswer): 엔터프라이즈 에이전트, 문서 기반 RAG에 강점

- 스킬(Skill) 모듈: 자료 생성, 자료 수정, 행정 문서 작성, 평가 문항 생성 등 교육 특화 스킬 사전 정의

- MCP(Model Context Protocol) 연동: 외부 교육 데이터 소스 연결 확장 가능

## 3.4 Layer 3: Multi-LLM Router

작업 유형에 따라 최적 LLM을 자동 배치하는 지능형 라우팅 시스템. 교원은 모델 선택 불필요.

| 작업 유형 | 추천 모델 등급 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 간단한 텍스트 수정·요약 | 경량 모델 (Haiku급) | 비용 절감, 응답 속도 우선 |
| 수업 자료 신규 생성 | 중간 모델 (Sonnet급) | 창의성·품질 균형 |
| 복잡한 교육과정 설계 | 고성능 모델 (Opus급) | 심층 추론 필요 |
| 파일 파싱·구조 분석 | 경량 모델 | 반복 처리, 토큰 효율 중요 |

- 구현: LiteLLM 기반 통합 API 게이트웨이로 Claude / GPT / Gemini 등 멀티벤더 지원

- 비용 관리: 사용자별 월 토큰 예산 설정, 초과 시 다운그레이드 자동 처리

## 3.5 Layer 4: Graphiti 장기 메모리

단순 벡터 DB를 넘어 교원의 지식과 맥락을 시간 축으로 관리하는 Temporal Knowledge Graph 시스템.

- 프레임워크: Graphiti (Zep AI, 오픈소스) + Neo4j 또는 FalkorDB

- 저장 대상:

  - 교원 페르소나: 이름, 담당 과목, 학교급, 교육 철학, 선호 스타일

  - 학생 맥락: 학년, 학급 특성, 학습 수준, 특이사항

  - 자료 히스토리: 업로드된 파일, 생성된 자료, 수정 이력

  - 상호작용 패턴: 자주 쓰는 명령, 선호 포맷, 피드백 반응

- Temporal 관리: 학기 변경, 학급 교체 등 변화 발생 시 과거 사실 보존 + 새 사실 추가

- 멀티테넌시: group_id 기반 교원 간 메모리 완전 격리 (개인정보 보호)

- 검색 방식: 벡터(의미 유사도) + BM25(키워드) + 그래프 탐색 하이브리드

# 4. 핵심 기능 명세 (MVP)

## 4.1 파일 처리 엔진

| 기능 | 상세 |
| --- | --- |
| PPT 읽기 | .pptx 파일 업로드 → 슬라이드별 텍스트/이미지 추출 및 구조 분석 |
| PPT 수정 | 특정 슬라이드 내용 AI 보완, 텍스트 교체, 레이아웃 유지 수정 |
| PPT 생성 | 주제·학년·차시 입력 → 완성된 수업용 .pptx 신규 생성 |
| HWP 읽기 | .hwp/.hwpx 파일 파싱 → 텍스트 추출 (행정 문서 분석) |
| HWP 생성 | 템플릿 기반 행정 문서(가정통신문, 보고서 등) .hwp 생성 |

## 4.2 AI 조교 대화 인터페이스

- 교원이 자연어로 자료 생성·수정·분석 요청 가능

- 파일을 대화창에 드래그하면 즉시 맥락으로 인식

- 생성된 자료 미리보기 + 다운로드 원클릭 제공

- 대화 히스토리 내 파일 버전 관리 (수정 전/후 비교 가능)

## 4.3 교원 페르소나 관리

- 온보딩 시 기본 정보 입력: 담당 과목, 학교급, 선호 수업 스타일

- 사용할수록 AI가 선호도를 자동 학습·갱신

- 학기 초 '새 학기 설정' 기능: 학급 구성 변경 반영 (기존 기억 보존)

- 페르소나 내보내기/가져오기: 기기 변경 시 메모리 이전 가능

## 4.4 자료 라이브러리

- 업로드 및 AI 생성 자료 통합 관리

- 과목·학년·날짜별 태그 및 필터

- Graphiti 기반 연관 자료 추천 ('이 자료와 연관된 기존 자료')

## 4.5 교원 커뮤니티 & 협업 기능

선생님들이 AI 조교와 함께 만든 자료를 동료 교원들과 공유하고 공동 작업할 수 있는 협업 레이어.

① 자료 공유

- 생성·수정된 자료(PPT, HWP)를 커뮤니티에 1클릭 공개 또는 특정 교원에게 직접 공유

- 공유 범위 설정: 전체 공개 / 학교 내 / 교과 그룹 / 특정 선생님

- 공유 자료에 AI 조교가 자동 태그 생성 (과목, 학교급, 단원명, 수업 목표)

- 다운로드 후 '내 자료로 가져오기' → 자신의 페르소나 기반으로 AI가 자동 커스터마이징

② 공동 작업 (Co-Edit)

- 초대받은 교원들이 동일 자료를 동시 편집 가능 (Google Docs 방식)

- 각 교원의 AI 조교가 독립적으로 제안(Suggestion)을 생성, 다른 교원이 수락/거절

- 변경 이력 및 기여자 표시로 협업 투명성 확보

- 공동 작업 완료 후 각자의 페르소나에 맞게 개별 버전 저장 가능

③ 교원 커뮤니티 피드

- 인기 공유 자료 피드: 과목별·학교급별 필터, 좋아요·저장·댓글

- '이 자료로 AI 조교에게 질문하기' — 공유 자료를 맥락으로 즉시 대화 시작

- 교원 프로필: 공유 자료 목록, 팔로우, 전문 과목 태그

- 학교 단위 비공개 그룹 채널 (기관 구독 플랜에서 제공)

④ 알림 & 메시지

- 자료 댓글, 공동 작업 초대, 공유 자료 업데이트 알림

- 교원 간 1:1 메시지 (자료 링크 첨부 가능)

- AI 조교가 메시지 초안 작성 지원 ('이 자료 공유하며 설명 메시지 써줘')

| 기능 | 상세 |
| --- | --- |
| 자료 공유 | 1클릭 공개, 범위 설정(전체/학교/교과/개인), AI 자동 태그 |
| 공동 편집 | 실시간 Co-Edit, AI Suggestion 수락/거절, 기여자 이력 |
| 커뮤니티 피드 | 과목·학교급 필터, 좋아요·저장·댓글, 즉시 AI 대화 연결 |
| 그룹 채널 | 학교 단위 비공개 채널 (기관 플랜), 파일 공유 가능 |
| 1:1 메시지 | 교원 간 DM, 자료 링크 첨부, AI 메시지 초안 지원 |
| 알림 | 댓글·초대·업데이트 실시간 알림, 이메일/앱 푸시 |

# 5. 비기능 요구사항

| 항목 | 요구사항 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 응답 속도 | 일반 대화: 3초 이내 / 파일 생성: 30초 이내 | LLM 라우팅으로 최적화 |
| 동시 사용자 | MVP: 최대 100명 동시 접속 | 클라우드 오토스케일링 |
| 데이터 보안 | 교원 데이터 암호화 저장 (AES-256) | 개인정보보호법 준수 |
| 가용성 | 99% 이상 (월 기준) | 핵심 기능 기준 |
| 브라우저 | Chrome / Edge 최신 버전 | 초기 MVP 범위 |
| 언어 | 한국어 전용 UI (영문 병기 가능) | - |

# 6. 수익 모델 및 가격 정책

## 6.1 구독 플랜 (MVP)

| 플랜 | 월 가격 | 포함 내용 |
| --- | --- | --- |
| 기본 (Basic) | 9,900원 | 월 100건 자료 생성, 5GB 자료 보관, 기본 페르소나 |
| 표준 (Standard) | 19,900원 | 월 300건, 20GB 보관, 고급 페르소나, 파일 버전 관리 |
| 기관 (School) | 협의 | 학교 단위 계정 관리, 공유 자료함, 관리자 대시보드 |

* LLM API 비용은 UBION이 통합 구매하여 구독료에 포함. 사용자는 별도 API 키 불필요.

## 6.2 비용 구조 추정

- 표준 플랜 기준 월 300건 요청 시 예상 LLM API 비용: 약 3,000~5,000원 (멀티모델 라우팅 적용 시)

- 마진율 목표: 60% 이상 (표준 플랜 기준)

# 7. 개발 로드맵

## 7.1 Phase 1: MVP (0~3개월)

- LibreChat 또는 Onyx 백엔드 구축 및 한국어 UI 커스터마이징

- Claude API 연동 (단일 LLM으로 시작)

- .pptx 읽기·수정·생성 기능 구현

- Graphiti 기반 기본 페르소나 메모리 시스템 구축

- 클로즈드 베타: 교원 10~20명 대상 테스트

## 7.2 Phase 2: 확장 (3~6개월)

- LiteLLM 기반 멀티 LLM 라우팅 시스템 도입

- .hwp/.hwpx 파일 처리 엔진 추가

- 자료 라이브러리 및 버전 관리 기능 완성

- Graphiti 고도화: 학기 변경 대응, 연관 자료 추천

- 커뮤니티 피드 v1: 자료 공유, 좋아요·저장·댓글 기능

- 교원 간 1:1 메시지 및 자료 직접 공유

- 오픈 베타: 교원 100명 확대

## 7.3 Phase 3: 스케일 (6~12개월)

- 학교 기관 단위 구독 모델 론칭

- 공동 편집(Co-Edit) + AI Suggestion 기능 출시

- 학교 단위 비공개 그룹 채널

- MCP 기반 외부 교육 플랫폼 연동 (에듀넷, NEIS 등)

- 모바일 앱 버전 출시

- 커뮤니티 자료 기반 교원 AI 활용 분석 리포트

# 8. 기술 스택 요약

| 영역 | 기술/도구 |
| --- | --- |
| 프론트엔드 | React / Next.js, TailwindCSS, 한국어 UI |
| 에이전트 코어 | LibreChat 또는 Onyx (오픈소스 커스터마이징) |
| LLM 게이트웨이 | LiteLLM (Claude, GPT-4, Gemini 멀티벤더) |
| 메인 LLM (MVP) | Anthropic Claude API (Sonnet / Haiku) |
| 장기 메모리 | Graphiti (Zep AI 오픈소스) + Neo4j 또는 FalkorDB |
| 벡터 검색 | Graphiti 내장 하이브리드 (BM25 + 의미 벡터 + 그래프) |
| PPT 처리 | python-pptx (파싱/생성), 커스텀 편집 엔진 |
| HWP 처리 | python-hwp5 또는 LibreOffice CLI 변환 |
| 백엔드 API | FastAPI (Python) 또는 Node.js |
| 실시간 협업 | Yjs (CRDT 공동 편집) + WebSocket |
| 커뮤니티 피드 | PostgreSQL + Redis (캐싱), 무한 스크롤 |
| 메시지/알림 | WebSocket 실시간 알림, FCM (푸시 알림) |
| 데이터베이스 | PostgreSQL (사용자/메타), Neo4j (지식 그래프) |
| 인프라 | AWS 또는 NCloud (한국 리전), Docker + K8s |
| 인증 | 소셜 로그인 (구글, 카카오) + JWT |

# 9. 성공 지표 (KPI)

| 지표 | MVP 목표 (3개월) | 확장 목표 (12개월) |
| --- | --- | --- |
| 베타 사용자 수 | 20명 클로즈드 베타 | 1,000명 이상 구독 |
| 주간 활성 사용자 (WAU) | 베타 참여율 70% 이상 | 구독자 대비 60% 이상 |
| 자료 생성 건수 | 베타 기간 총 500건 | 월 10,000건 이상 |
| 사용자 만족도 (NPS) | 50 이상 | 60 이상 |
| LLM 비용/사용자 | 월 5,000원 이하 유지 | 멀티라우팅으로 3,000원 이하 |
| 구독 유지율 | - | 월 90% 이상 |
| 공유 자료 수 | - | 누적 5,000건 이상 |
| 커뮤니티 활성 교원 | - | 월간 활성 사용자의 30% 이상 |

# 10. 주요 리스크 및 대응 방안

| 리스크 | 대응 방안 |
| --- | --- |
| HWP 처리 기술 복잡도 | MVP에서는 HWP→PDF 변환 후 처리, Phase 2에서 네이티브 편집 지원 |
| Graphiti 운영 복잡도 | Phase 1은 단순 벡터 메모리로 시작, Graphiti는 Phase 1 후반 통합 |
| LLM API 비용 급증 | LiteLLM 토큰 예산 제한, 경량 모델 우선 라우팅 정책 |
| 개인정보 이슈 | 학생 개인정보 비저장 원칙, 교원 데이터 암호화 및 격리 |
| 교원 채택률 저조 | 교육청 연수 프로그램 연계, 얼리어답터 교원 커뮤니티 운영 |

Project ssamAI PRD v1.0  |  UBION Co., Ltd.  |  Confidential